## Slide 1: 社員情報管理システム
アプリケーション開発演習 成果発表
ASP.NET Core MVC / PostgreSQL / MSTest
2026-05-27

## Slide 2: 開発スケジュール
1日目: 環境構築、DB設計
2日目: クラス図、シーケンス図、画面設計
3日目: DB接続、ログイン/ログアウト
4日目: 部門機能
5日目: 社員機能
6日目: テスト、動作確認、不具合修正
7日目: 成果物整理、提出準備

## Slide 3: 成果物の概要
社員情報と部門情報を管理するWebアプリケーション
社員一覧、登録、詳細、更新、削除
部門一覧、詳細、登録、更新、削除
部門詳細から所属社員一覧を確認
人事部社員のみログイン可能

## Slide 4: 主な実装ポイント
Controller、Service、Repository、Entity、ViewModel に分離
登録者、更新者をログインユーザーとして管理
パスワードは PBKDF2 でハッシュ化
ログイン情報は社員編集画面から分離
本人以外のログイン情報編集、削除を制御

## Slide 5: デモ内容
ログイン、ログアウト
社員一覧の検索、社員詳細の確認
社員登録、社員更新
部門一覧、部門詳細、所属社員一覧
ログイン情報登録、パスワード確認

## Slide 6: テスト結果
MSTest によるサービス層テストを作成
ログイン判定、入力チェック、重複チェックを確認
パスワードハッシュ化、再ハッシュ化を確認
主要画面の到達確認を実施
dotnet test: 23件すべて成功

## Slide 7: 困難だった点と対応
ログイン情報と社員情報の責務分離
誤操作を防ぐため専用画面へ分離
パスワード確認と表示切替のUI調整
部門削除、ログイン情報編集の権限制御
URL直接アクセス時もサーバー側で制御

## Slide 8: 得られた成果と今後
ASP.NET Core MVC の全体像を理解できた
設計、実装、テスト、修正の流れを経験できた
画面だけでなくサーバー側の検証が重要だと学んだ
今後は Controller、Repository、E2E テストを拡充したい